SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG                                      Biểu mẫu: 03/CKTC-ĐTXD

CÔNG KHAI VỀ SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

THEO NIÊN ĐỘ NĂM 2017

Đơn vị: triệu đồng

|  |  | Tổng mức vốn ĐT được duyệt | Tổng dự toán được duyệt | Kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 | Gía trị khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu |  | Vốn đã thanh toán |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Lũy kế từ khởi công | Lũy kế từ đầu năm | Lũy kế từ khởi công | Lũy kế từ đầu năm |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Tổng số | 80.042 | 80.042 | 24.305 | 42.221,48 | 24.487,48 | 39.316,24 | 24.212,24 |  |
| I | Vốn thiết kế quy hoạch |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Vốn chuẩn bị đầu tư | 35.387 | 35.387 | 260 | 233,48 | 233,48 | 167,24 | 167,24 |  |
| 1 | Dự án “Hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý hạ tầng Bưu chính Viễn thông và internet tỉnh TN | 2.039 | 2.039 | 18 | 67,61 | 67,61 | 18 | 18 |  |
| 2 | Đánh giá an toàn thông tin cho hạ tầng và hệ thống thông tin tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2015-2020 | 1.499 | 1.499 | 13 | 16,14 | 16,14 | 13 | 13 |  |
| 3 | Nâng cấp, mở rộng hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đảm bảo yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 | 4.999 | 4.999 | 43 | 34,24 | 34,24 | 34,24 | 34,24 |  |
| 4 | Xây dựng mạng diện rộng của tỉnh (từ tỉnh xuống xã) đảm bảo an toàn thông tin phục vụ cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 | 14.850 | 14.850 | 102 | 115,49 | 115,49 | 102 | 102 |  |
| 5 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý ngành y tế Tây Ninh (giai đoạn 2) | 12.000 | 12.000 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| III | Vốn thực hiện dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Dự án nhóm A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Dự án nhóm B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Dự án nhóm C | 44.655 | 44.655 | 24.045 | 41.988 | 24.254 | 39.149 | 24.045 |  |
| 1 | Nâng cấp mở rộng hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đảm bảo yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 (giai đoạn 1) | 16.701 | 16.701 | 6.352 | 16.376 | 6.352 | 16.376 | 6.352 |  |
| 2 | Xây dựng hệ thống một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện theo mô hình tập trung | 9.852 | 9.852 | 8.000 | 8.960 | 8.877 | 8.030 | 8.000 |  |
| 3 | Xây dựng hệ thống phần mềm văn phòng điện tử cho toàn tỉnh theo mô hình đám mây | 10.022 | 10.022 | 7.163 | 9.110 | 9.025 | 7.198 | 7.163 |  |
| 4 | Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 | 8.080 | 8.080 | 2.530 | 7.545 | 0 | 7.545 | 2.530 |  |

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC